МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИС

1. Моделирование требований (сжато)

Цель: Создание наглядных моделей (диаграмм, схем) для устранения неоднозначности между бизнесом и разработкой.

Ключевые методы:

- Процессы (BPMN/IDEF0): Описываем, кто и что делает. Понятно бизнесу.

- Данные (ER-диаграммы): Показываем сущности (Клиент, Заказ) и связи между ними.

- Поведение (UML):

Use Case: Что делает пользователь.

State Machine: Как меняется статус заказа (от «в корзине» до «доставлен»).

Sequence: Как объекты обмениваются данными во времени.

4.	Интерфейс (Прототипы): Кликабельные макеты (Figma), чтобы пользователь "пощупал" систему до разработки.

Главное правило: Не моделируйте ради моделирования. Каждая диаграмма должна отвечать на конкретный вопрос и быть согласована с заказчиком.

2. Анализ рисков внедрения ИС (сжато)

Цель: Выявить угрозы срыва проекта и управлять ими.

Основные группы рисков:

- Организационные: Саботаж сотрудников, отсутствие поддержки руководства.

- Технические: Ошибки интеграции со старыми системами, потеря данных при миграции.

- Управленческие: Разрастание требований (Scope creep), срыв сроков.

Процесс управления:

- Идентификация: Составляем реестр рисков.

- Оценка: Считаем Вероятность × Влияние. Критические риски (оценка 15–25) требуют немедленного плана.

- Реагирование:

Избегание: Отказаться от опасной кастомизации.

Снижение: Сделать резервное копирование, провести обучение.

Передача: Заключить SLA со штрафами для подрядчика.

4.	Мониторинг: Еженедельный пересмотр реестра рисков на проектном комитете.

3. Методологии внедрения ИС (сравнение)

| Подход | Суть | Когда применять |
| --- | --- | --- |
| Каскад (Waterfall) | Последовательно: анализ → дизайн → разработка → тест. | Госсектор, системы с жесткими требованиями безопасности. Риск: изменения дороги. |
| Итеративная / Спираль | Разработка циклами (прототипами). Риски анализируются на каждом витке. | Сложные, инновационные проекты. Требует высокой квалификации команды. |
| Agile (Scrum) | Гибкость. Короткие спринты (1-4 недели). Тесное общение с заказчиком. | Продукты с меняющимися требованиями. Не подходит, если бюджет строго фиксирован. |
| DevOps | Разработка + Эксплуатация. Автоматизация релизов (CI/CD). | Облачные сервисы, где важна скорость вывода обновлений. |

Резюме для выбора стратегии

- Если нужно быстро протестировать форму: используйте Selenium с простым скриптом.

- Если внедряете ERP (SAP/1С): применяйте жесткие методологии типа Каскад или ASAP с фокусом на BPMN моделирование процессов.

- Если разрабатываете стартап или веб-сервис: берите Agile (Scrum) для управления требованиями и POM + Selenium для автотестов.

- Главный враг внедрения: неучтенные риски (сопротивление персонала и "плавающие" требования). Всегда закладывайте +20% времени и бюджета в резерв.