РАЗРАБОТКА ПЛАНА МОНИТОРИНГА И ОПТИМИЗАЦИИ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ

План мониторинга и оптимизации ИС

1. Цели этапа

Стабилизировать систему после запуска.

Измерить достижение бизнес-показателей (KPI).

Оптимизировать производительность и удобство.

Обеспечить непрерывное развитие.

2. Этапы пост-внедрения

| Фаза | Период | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Hypercare | 0–4 недели | 24/7 поддержка, быстрое исправление критических ошибок |
| Ранняя эксплуатация | 1–3 месяца | Сбор метрик, дообучение пользователей |
| Стабилизация | 3–6 месяцев | Устранение "узких мест", анализ эффективности |
| Промышленная эксплуатация | 6+ месяцев | Развитие, непрерывные улучшения |

3. Что мониторить

| Уровень | Что отслеживаем | Примеры метрик |
| --- | --- | --- |
| Технический | Доступность, производительность, безопасность | Uptime ≥ 99,5%, время отклика < 2–5 сек |
| Функциональный | Корректность процессов, использование функционала | Ошибок < 1%, доля неиспользуемых лицензий < 10% |
| Бизнесовый | Достижение целей внедрения | Сокращение времени обработки заказа на X% |

4. Организация поддержки

| Уровень | Кто | Задачи |
| --- | --- | --- |
| L1 (Help Desk) | Операторы | Прием обращений, решение типовых проблем |
| L2 (Функциональная) | Аналитики, ключевые пользователи | Настройка, консультации по процессам |
| L3 (Техническая) | Разработчики, админы | Исправление ошибок, оптимизация |
| L4 (Вендор) | Внешние эксперты | Глубокие проблемы платформы |

5. Ключевые процессы

| Процесс | Суть |
| --- | --- |
| Управление инцидентами | Регистрация, классификация, решение проблем пользователей |
| Управление проблемами | Поиск и устранение корневых причин повторяющихся сбоев |
| Управление изменениями | Контролируемое внесение изменений (CAB — совет по изменениям) |

6. Цикл оптимизации (PDCA)

Plan — выявить проблему на основе данных (метрики, жалобы).

Do — реализовать изменение (настройка, доработка).

Check — измерить результат (достигнут ли эффект).

Act — внедрить в продуктив, задокументировать.

7. Регулярные мероприятия

| Мероприятие | Периодичность | Повестка |
| --- | --- | --- |
| Разбор инцидентов | Ежедневно | Текущие блокирующие проблемы |
| Сервисный обзор | Еженедельно | Выполнение SLA, частые типы ошибок |
| CAB (изменения) | Раз в 2 недели | Утверждение изменений, оценка рисков |
| Business Review | Ежемесячно | KPI бизнеса, статус оптимизации |

8. KPI пост-внедрения

| Показатель | Что оценивает | Цель |
| --- | --- | --- |
| Uptime | Доступность системы | ≥ 99,5% |
| MTTR | Скорость восстановления | < 4 ч (критические) |
| FCR | Решение на первой линии | ≥ 70% |
| CSI | Удовлетворенность пользователей | ≥ 4,5 / 5 |
| Достижение бизнес-KPI | Эффективность системы | ≥ 90% от целевого |

9. Автоматизация мониторинга

Единый дашборд для разных аудиторий:

Руководство: бизнес-метрики, доступность, критичные инциденты.

ИТ: нагрузка, время отклика, ошибки, статусы изменений.

Инструменты: Zabbix/Prometheus + Grafana (технический мониторинг), Jira Service Desk (инциденты), Power BI (бизнес-аналитика).

10. Ключевые принципы успеха

- Проактивность — мониторинг предупреждает проблемы до их влияния на бизнес.

- Прозрачность — метрики видны всем (и успехи, и проблемы).

- Управляемость — любые изменения проходят формальное согласование.

- Бизнес-ориентация — главные метрики — выручка, затраты, скорость процессов.