СТРАТЕГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВНЕДРЕННОЙ ИС

1. Цели и критерии качества

Главная цель: Подтвердить, что ИС готова к промышленной эксплуатации — она соответствует бизнес-требованиям, стабильно работает под нагрузкой и не создает рисков для операционной деятельности.

Ключевые критерии приемки (Exit Criteria):

- Функциональная полнота: 100% критических бизнес-сценариев (Must have по MoSCoW) успешно пройдены.

- Стабильность: Отсутствие критических (Blocker/Critical) дефектов в productive-среде.

- Производительность: Время отклика ключевых операций не превышает установленные SLA (например, 2 секунды при 500 пользователях).

- Готовность данных: Данные мигрированы корректно (процент ошибок < 0,5%), сверка с исходными источниками подтверждена бизнесом.

- Интеграция: Все внешние интерфейсы (API, файловые обмены) работают штатно.

2. Уровни тестирования (Пирамида тестирования для внедрения)

При внедрении ИС классическая пирамида (Unit → API → UI) трансформируется в последовательность этапов, ориентированных на бизнес-контекст.

Уровень 1: Модульное тестирование (Unit / Component)

Кто выполняет: Разработчики / Настройщики (конфигураторы).

Объект: Отдельные модули, функции, скрипты кастомизации.

Особенность при внедрении: Проверка корректности написанного кода кастомизации, триггеров БД, правил валидации.

Критерий: 100% критической кастомизации.

Уровень 2: Интеграционное тестирование

Кто выполняет: Технические тестировщики, интеграторы.

Объект: Взаимодействие между ИС и внешними системами (CRM, Банк-клиент, СКД, Legacy).

Ключевые проверки:

- Корректность форматов обмена (XML, JSON, EDI).

- Обработка ошибок (timeout, невалидные данные).

- Безопасность передачи данных (шифрование, логирование).

Уровень 3: Системное тестирование (Функциональное)

Кто выполняет: Тестировщики (QA) при участии ключевых пользователей.

Объект: Вся система в комплексе.

Акцент:

- End-to-End сценарии: Сквозные бизнес-процессы (от создания заказа до отгрузки и оплаты).

- Конфигурация: Проверка параметров системы (роли, права доступа, настройки документооборота).

Уровень 4: Приемочное тестирование (UAT — User Acceptance Testing)

Кто выполняет: Ключевые пользователи бизнеса (Бизнес-спонсоры, супер-юзеры).

Объект: Соответствие реальным бизнес-потребностям.

Особенность: Самый важный этап. Бизнес подтверждает, что система позволяет делать работу так, как нужно.

Выходной артефакт: Акт приемки UAT.

Уровень 5: Нагрузочное тестирование (Performance)

Кто выполняет: Инженеры по производительности (или специализированный подрядчик).

Объект: Устойчивость и масштабируемость.

Проверки:

- Нагрузка: Работа при пиковом количестве одновременных пользователей.

- Стресс: Поведение системы при превышении порогов.

- Стабильность: Работа в течение длительного времени (48-72 часа) без утечек памяти и падений.

3. Виды тестирования (Специфика для ИС)

Помимо уровней, стратегия должна включать специализированные виды проверок:

| Вид тестирования | Описание | Почему важно при внедрении |
| --- | --- | --- |
| Регрессионное | Проверка, что новые настройки не сломали существующий функционал. | Внедрение часто идет волнами. Автоматизация регресса критична. |
| Миграционное (Data Migration) | Проверка корректности переноса данных из старой системы в новую. | Самый рискованный этап. Проводится сверка "было/стало" (количество записей, суммы, статусы). |
| Тестирование безопасности (Security) | Проверка разграничения доступа (RBAC), уязвимостей (SQL injection, XSS), защищенности каналов связи. | Внедренная ИС становится "сердцем" компании. Утечка данных критична. |
| Тестирование удобства использования (Usability) | Оценка интуитивности интерфейса и логики работы. | Влияет на скорость принятия системы пользователями (снижает риск сопротивления). |
| Тестирование установки/обновления (Deployment) | Проверка процедур развертывания на продуктивном контуре (production). | Должна существовать воспроизводимая инструкция по переходу на новую систему. |

4. Подходы к организации тестирования

4.1. Последовательный (Каскадный)

- Схема: Функциональное тестирование → Интеграционное → UAT → Нагрузка.

- Плюсы: Четкая последовательность, простота управления.

- Минусы: Позднее обнаружение ошибок, длительный цикл обратной связи.

- Применимость: Проекты с фиксированными требованиями (госсектор, банки).

4.2. Итеративный (Agile / Scrum)

- Схема: Тестирование ведется параллельно с настройкой в рамках спринтов.

- Плюсы: Быстрая обратная связь, гибкость.

- Минусы: Требует высокой автоматизации регресса.

- Применимость: Внедрение с элементами доработок, когда требования уточняются в процессе.

4.3. Подход "Большой взрыв" (Big Bang)

Схема: Все модули тестируются изолированно, затем интегрируются и тестируются все сразу перед релизом.

- Риски: Очень высоки. Если на этапе интеграции найдена критическая ошибка, запуск срывается на неопределенный срок.

- Рекомендация: Избегать, если есть возможность поэтапного запуска.

5. Окружения (Environments)

Для эффективного тестирования необходимо разделение окружений:

| Окружение | Назначение | Кто использует |
| --- | --- | --- |
| Dev (Разработка) | Проверка отдельных "фич", юнит-тестирование. | Разработчики, конфигураторы. |
| Test / SIT (Системное тестирование) | Интеграция, функциональное тестирование, стабильность. | QA-инженеры, автоматизаторы. |
| UAT / Pre-Prod (Приемочное) | Приемка бизнесом, нагрузочное тестирование, обучение. | Ключевые пользователи, бизнес-аналитики. Максимально близко к productive. |
| Prod (Продуктив) | Реальная работа. | Все пользователи. |
| DR (Резервный) | Тестирование отказоустойчивости. | Инфраструктурные инженеры. |

6. Автоматизация тестирования

При внедрении крупных ИС автоматизация — не роскошь, а необходимость для обеспечения регресса.

Что автоматизировать:

- Критические бизнес-потоки (Smoke tests): Авторизация, создание документа, проведение, печать.

- API интеграций: Проверка контрактов между системами.

- Сравнение данных (ETL): Автоматическая сверка баз данных до/после миграции.

Что не следует автоматизировать:

- Сценарии, которые выполняются 1-2 раза (тестирование новых "сырых" функций).

- Визуальная оценка удобства интерфейса (UI/UX).

- Сложные сценарии с участием внешнего аппаратного оборудования.

Инструменты (для справки):

- API: Postman, SoapUI, REST Assured.

- UI (Browser): Selenium, Cypress, Playwright.

- Нагрузка: JMeter, LoadRunner.

- Управление тестами: TestRail, Zephyr, Allure TestOps.

7. Управление дефектами

Процесс обработки ошибок должен быть формализован.

- Приоритеты:

  - Blocker: Дальнейшее тестирование невозможно, система "падает". Релиз блокируется.

  - Critical: Критическая бизнес-функция не работает (нет возможности провести заказ). Требуется "горячий" фикс.

  - Major: Функция работает с ограничениями или с ошибками, но есть обходной путь.

  - Minor/Trivial: Косметические ошибки (опечатки, несовпадение шрифтов).

- Цикл жизни: Найден → Заведен (Jira/YouTrack) → Назначен → Исправлен → Проверен (ретест) → Закрыт.

- Критерий готовности к релизу: Отсутствие открытых дефектов с приоритетом Blocker и Critical (либо наличие письменного согласования бизнеса на их перенос на пост-релиз).

8. Критерии завершения тестирования (Exit Criteria)

Тестирование считается завершенным, когда:

- Покрытие: 100% требований, утвержденных к релизу, покрыто тест-кейсами и выполнено.

- Результаты UAT: Подписан акт приемочного тестирования ключевыми пользователями.

- Производительность: Отчет о нагрузочном тестировании подтверждает соответствие нефункциональным требованиям.

- Миграция: Проведена успешная пробная миграция (dry run) данных с производственного контура с подтверждением целостности.

- Остаточные дефекты: Все критические и блокирующие дефекты закрыты. Для незначительных дефектов утвержден план исправления в релизных пакетах.

9. Риски тестирования и их смягчение

| Риск | Мера смягчения |
| --- | --- |
| Сжатые сроки тестирования | Внедрение автоматизации на критический функционал. Приоритизация тест-кейсов (выделение "дымовых" и критических путей). |
| Низкое качество тестовых данных | Разработка скриптов генерации данных. Обезличивание продуктивных данных для использования в UAT. |
| Недоступность ключевых пользователей для UAT | Закрепление ответственных в проектной документации. Проведение "недели UAT" с полным освобождением сотрудников от основной работы. |
| Неточность требований | Привлечение бизнес-аналитика к проверке тест-кейсов на этапе их создания (Peer Review). |